Параметрическая оценка - предполагает декомпозицию проекта на операцию и элементы, и использование исторических данных, (как правило данных предыдущих проектов) для их оцеенки, при этом для каждой итераций (элементы) расчитываются:

а) Переменные расходы которые включают в себя стоимость материалов задействованных в выполнении операции и стоимость трудовых ресурсов, каждой операции, при этом надо учитывать, что стоимость одного и того же ресурса на разных стадия может быть различная.

б) Постоянные расходы, стоимость самой операции и стоимость управленческого воздействия на операцию.

Аналоговая оценка - фактическая стоимость ресурсов задействованная в предыдущем проекте.

Поэтапное оценивание - достаточно популярный метод где оценка проекта идет по этапам его жизненного цикла, сначала оценивается ближайший этап, наиболее точно, остальные приблизительно, по мере реализации проекта уменьшается неопределенность и оцениваются уже следующие этапы, более точно, как метод волны.

Оценка снизу-вверх - рассчитывается стоимость каждой операции, использует либо параметрическую, либо аналоговую оценку, затем все это суммируется.

Разработка бюджета.

Бюджет проекта - это план выраженный в количественных показателях и отражающий затраты, необходимые для достижения поставленных целей.

Бюджет является базовым планом по стоимости, играют роль финансового руководства по проекта и необходим для документирования и контроля расходов над проектом, при составлении бюджета необходимо опираться на стоимостные оценки (параметрические, аналоговые, поэтапная, снизу -вверх)

Распределенный по времени бюджет, называется базовым планом по стоимости, служит для измерения, мониторинга и контроля выполнения проекта по стоимости, также служат основой для разработки требований финансирования проекта, который как правило осуществляется поэтапно.

Финансирование проекта решает 2 задачи:

- Осуществление такой динамики инвестиций, которая бы позволяла выполнить проект в соответствии с временными и финансовыми ограничениями.

- Снижение затрат финансовых средств и рисков проектов за счет соответствующей структуры инвестиций и максимальных налоговых льгот.

Этапы финансирования:

- Анализ жизнеспособности проекта (в части финансирования), позволяет определить стоить ли проект дальнйший затрат времени и средств и будет ли поток наличности, достаточным для покрытия всех издержек и получения средней прибыли.

Жизнеспособность проекта характеризуется:

- Возможность обеспечить требуемую динамику инвестиций.

- Способностью проекта генерировать потоки доходов, достаточных для компенсации его инвесторам, вложенных ими ресурсов. И взятого на себя риска.

Анализ жизнеспособности состоит из 2 этапов:

- Выработка альтернативных вариантов проектов и выбор наиболее жизнеспособных.

- Для выбранного варианта подбираются методы финансирования, и такая структура инвестиций которая может обеспечить максимальную жизнеспособность проекта.

2) Разработка плана реализации проекта. Этот этап охватывает процесса от момента предварительного изучения его жизнеспособности до организации финансирования. На этом этапе проводится оценка всех его показателей и рисков оценки для проектов с анализом возможных путей развития ситуаций. Прогнозируется влияние таких факторов как процентные ставки по кредитам, валютные риски, рост инфляции и т.д. Разработка плана финансирования проекта предусматривает выбор реальных альтернатив финансирования проекта, сформированных в результате переговоров с инвесторами

3) Организация финансирования проекта. Выбор источника финансирования проекта зависит от масштаба проекта, финансового состояния предприятия, уровня рисков проекта, уровня развития финансовых рынков и многих других факторов. Небольшие проекты финансируются как правило за счет внутренних источников предприятия, для крупных проектов требуется привлечение сторонних средства, к которым относится финансирование за счет выпуска акций, долгосрочное долговое финансирование.Правительственная помощь, спонсорская помощь, лизинговое финансрирование и т.д.

4) Контроль выполнения плана и условаия финансирования. Контролируется затраты, распределение доходов по времени(поток денежных инвнстиций) подтвреждение затрат (анализ состояние) отчетности по затратам, выявление неправильных затрат и т.д.

Типовые статьи затра в IT проектах:

- Оборудование и технические средства. Вопросы которые решает руководитель проекта в отношении оборудования:

  - Вопрос собственности.

  - Вопрос сборки.

- Стоимость программного обеспечения.

- Стоимость лицензии.

- Оплата труда сторонних специалистов, плата за аутсорс.

- Оплата труда собственных сотрудников и привлеченных на время выполнения проекта

- Операционные расходы (каналы, хостинги, сервисные контракты)

- Прочие затраты на проект (обучение персонала, тестирование и обкатка)

- Доля общефирменных расходов приходящиеся в соотествии с порядком отнесение затрат на центры ответственности на дынный проект.

Эффект – абсолютный результат реализации проекта способность создавать дополнительную прибыль или экономию на единицу привлеченных ресурсов. Размер эффекта от реализации проекта от его ождиаемой эффективнотси проявляющиеся в различных аспектах:

Продуктовый аспект – улучшение качества продукции расширение ассортименты, новая версия

Технологичесий аспект – рост производительности труда за счет реализации проекта, улучшение условий труда,

Функциональный аспект - повышение эффективности управление

Социальный аспе

Может иметь вид нового продукта применение новой информационной технологии или информационной системы

Успешность проекта – делится на успех достигнутый самим объектом и успех менеджмента,

Рентабельнооооооость

Успех менеджемента – это проект можно по разному заверштить преокт завершен в намчеченыый срок и уложился в бюджет

Индиктаор успешности проекта который называется мягкие данные и индикатор криззиса проекта жесткий данн

Ый

Оценка хэкономической оценки проекта

Риск инвестора связанный с осуществлением проектаж

Окусепт инвестиций в пределах срока удовлетворяющих инвестора